Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

РАБОЧая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02

Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений

для специальности 07.02.01 Архитектура

(базовой подготовки)

Челябинск, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 22 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее  программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 Архитектура базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.

2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика.

3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области архитектуры и строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ;

- корректировки проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика;

- сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности;

уметь:

- пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения проектных работ;

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий и правильно оценивать возможности их использования для конкретных условий;

- по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию;

- пользоваться проектно-технологической документацией;

- отбирать необходимые для хранения проектные материалы;

- систематизировать собранную проектную документацию;

- обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно-компьютерных технологий;

знать:

- влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение;

- типологию зданий;

- основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего 321 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 142 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 71 час;

учебной  практики – 36 часов;

производственной практики – 72 часа.

- 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением |
| ПК 2.2 | Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика |
| ПК 2.3 | Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК2.1-ПК2.3 | Раздел 1. Участие в авторском надзоре при выполнении строительных работ и осуществление корректировки строительной документации | 249 | 142 | 60 |  | 71 |  | 36 | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 321 | 142 | 60 |  | 71 |  | 36 | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 ПМ. Участие в авторском надзоре при выполнении строительных работ и осуществление корректировки строительной документации |  |  |  |  | 249 |  |
| МДК02.01 Основы строительного производства |  |  |  |  | 142 |  |
| Тема 1.1 Технологические процессы строительства и организация производства работ | Содержание |  |  |  | 62 |  |
|  | 1. |  | Введение. Основные понятия технологических процессов строительного производства, их виды. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Строительные рабочие профессии и организация труда. Строительные рабочие профессии, специальности, классификация рабочих. Техническое и тарифное нормирование. Понятия «производительность труда», «выработка», «нормы времени», «трудоемкость», «расценки». Организация труда рабочих, формирование звена и бригады. Численный и квалификационный состав звеньев и бригад. Специализированные и комплексные бригады. Бригады конечной продукции. Организация рабочего места. Понятия фронт работ, захватка, делянка. |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Транспортирование строительных грузов. Значение транспорта в строительстве. Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемые в строительстве. Организация работы автотранспорта. Специальные виды транспорта. Погрузочно- разгрузочные работы на строительной площадке. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Земляные работы. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений. Требования к земляным сооружениям. Грунты, их строительные свойства. Инженерная подготовка территории строительной площадки. Разбивка земляных сооружений на местности, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод. Устойчивость откосов земляных сооружений, временное крепление стенок выемок, искусственное закрепление грунта. Определение объемов разрабатываемого грунта. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Выбор землеройных машин и транспортных средств для перевозки грунта, определение потребности в них. Понятие о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройно-планировочными машинами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. Закрытые способы разработки грунта. Гидромеханическая разработка грунта. Бурение грунтов. Разработка грунта взрывом. |  |  | 3 |
|  | 5. |  | Свайные работы. Назначение и виды свай. Методы погружения заранее изготовленных свай. Методы устройства набивных свай. Понятие об устройстве сборных и монолитных ростверков, устройстве безростверковых свайных фундаментов. Техника безопасности при производстве свайных работ. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Каменные работы. Область применения каменных работ в современном строительстве. Виды каменной кладки, каменные материалы, раствор для каменной кладки, правила разрезки кладки. Выполнение кладки из камней правильной формы системы перевязки швов и специальные виды кирпичной кладки, кладка отдельных конструктивных элементов. Кладка стен с облицовкой кирпичом. Выполнение кладки из камней неправильной формы. Бутовая и бутобетонная кладки. Инструмент, приспособления, подмости и леса при производстве каменных работ. Процесс каменной кладки и способы ее выполнения. Технология и организация работ при кладке стен зданий, увязка с монтажом сборных конструкций. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Бетонные и железобетонные работы. Область применения бетона и железобетона в современном строительстве. Устройство опалубки: типы опалубок и область их применения; конструктивные особенности опалубок и методы их установки, регламентирующие положения устройства опалубки. Армирование напрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки, механизация этих процессов. Бетонирование конструкций: способы укладки и уплотнения бетонной смеси, устройство рабочих швов, бетонирование конструкций разных типов. Понятие о специальных способах бетонирования. Выдерживание бетона. Распалубливание конструкций, сроки и последовательность. |  |  | 3 |
|  | 8. |  | Монтаж строительных конструкций. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Доставка, складирование и приемка конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу, укрупнительная сборка конструкций. Монтажное усиление конструкций. Обустройство конструкций. Технология монтажного цикла, строповка конструкций, подъем и подача конструкций к месту установки. Установка конструкций, их выверка и временное закрепление. Геодезическое обеспечение монтажных работ. Монтаж железобетонных конструкций: фундаментов, колонн, подкрановых балок, балок и ферм покрытий, балок и ригелей многоэтажных каркасных зданий, плитных элементов перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, крупных стеновых блоков. Монтаж элементов металлических конструкций. Понятие о технологии и организации монтажа крупноблочных, бескаркасных, крупнопанельных, многоэтажных каркасных зданий. |  |  | 3 |
|  | 9. |  | Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Назначение и виды защитных и изоляционных покрытий. Кровельные работы. Подготовка оснований под различные виды кровель. Технология и организация работ по устройству кровель из рулонных, листовых и штучных материалов. |  |  | 2 |
|  | 10. |  | Работы по устройству отделочных покрытий. Назначение и виды отделочных работ. Подготовка поверхности. Выполнение штукатурных работ ручным и механизированными способами. Понятие о технологии выполнения декоративной и специальной штукатурки на основе новых строительных материалов. Облицовочные работы, их применение. Облицовка поверхностей листовыми материалами, плитками и плитами. Малярные работы, область их применения. Подготовка поверхностей под окраску. Выполнение малярных работ ручным и механизированными способами. Отделка окрашенной поверхности. Индустриальная отделка фасадов зданий. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Виды отделки и используемые материалы. Устройство покрытий полов. Устройство стяжек и оснований. Понятие о технологии и организации устройства: полов из древесины и изделий из нее (из паркетной доски, из щитового и штучного паркета, дощатые полы), из штучных материалов, из рулонных материалов, монолитных, наливных поливинилацетатных, пробковых, ламинированных полов. |  |  | 2 |
|  | 11. |  | Проектирование производства работ и организации строительства. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Проект организации строительства (ПОС) , его состав и содержание. Исходные данные для проектирования, порядок разработки, рассмотрения , согласования и утверждения ПОС. Проект производства работ (ППР), исходные документы для разработки, согласования и утверждения. Общие сведения о критериях технико- экономической оценки ПОС и ППР. |  |  | 3 |
|  | 12. |  | Основы поточной организации строительного производства. Сущность и разновидности строительных потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков. Особенности организации объектных и комплексных потоков. Технико- экономическая эффективность поточной организации строительного производства. |  |  | 2 |
|  | 13. |  | Календарное планирование. Состав и назначение календарных планов строительства. Сводный календарный планы строительства. Объектный календарный план строительства. Исходные данные и методика проектирования календарных планов. Составление графиков движения рабочих кадров по объекту, работы строительных машин; расходования материальных ресурсов. |  |  | 3 |
|  | 14. |  | Основные понятия о строительном генеральном плане. Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов. Исходные данные, принципы проектирования строительных генеральных планов. Состав стройгенплана, последовательность проектирования.Учет требований защиты окружающей среды в процессе разработки стройгенпланов. |  |  | 3 |
|  | 15. |  | Размещение объектов на строительном генеральном плане. Проектирование размещения на стройгенплане механизмов, установок и монтажных кранов; проектирование и размещение на стройгенпланах временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. Учет требований охраны труда, производственной санитарии и противопожарных мероприятий при проектировании строительных генеральных планов. |  |  | 3 |
|  | 16. |  | Контроль за строительством. Органы надзора и контроля за строительством. Контроль качества производства строительно-монтажных работ. Сдача в эксплуатацию законченных строительных объектов. |  |  | 2 |
|  | 17. |  | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. Рекомендации по организации и ведению авторского надзора на объекте. Организация авторского надзора. Порядок ведения журнала авторского надзора. Основные права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор. Журнал авторского надзора. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 48 |  |
|  | 1 . | Подсчет объемов земляных работ и трудоемкости их выполнения |  |  |  |  |
|  | 2. | Разработка элементов технологической карты на каменные работы |  |  |  |  |
|  | 3. | Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы |  |  |  |  |
|  | 4. | Расчет и выбор строповочного устройства для подъема груза |  |  |  |  |
|  | 5. | Определение основных расчетных параметров крана при монтаже надземной части здания |  |  |  |  |
|  | 6. | Разработка элементов технологической карты на возведение промышленного здания |  |  |  |  |
|  | 7. | Разработка элементов технологической карты на возведение жилого или общественного здания |  |  |  |  |
|  | 8. | Разработка элементов технологической карты на один из видов отделочных работ |  |  |  |  |
|  | 9. | Составление календарного плана на заданный цикл строительства |  |  |  |  |
|  | 10. | Проектирование стройгенплана объекта |  |  |  |  |
|  | 11. | Ведение документации по авторскому надзору за строительством объекта |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося при изучении темы «Технологические процессы строительного производства и организация производства работ»: Составление калькуляции на земляные работы Составление калькуляции на каменные работы Составление калькуляции на бетонные работы Составление калькуляции на монтажные работы Составление калькуляции на кровельные работы Выбор марки крана и определение его характеристики Вычерчивание разреза схемы производства работ и определение привязки крана к зданию Вычерчивание грузовой характеристика крана Вычерчивание схем строповок монтируемых конструкций Вычерчивание графика производства работ Определение материально – технических ресурсов Нормативно- техническая документация на строительство зданий Средства механизации при строительстве Части проекта производства работ Составление схем операционного контроля, контролируемых операций при производстве СМР Чтение предоставляемой технической документации Работа с нормативной документацией |  |  |  | 55 |  |
| Тема 1.2. Современные строительные материалы | Содержание |  |  |  | 20 |  |
|  | 1 . |  | Древесные материалы. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Металлические материалы и изделия. Металлопрофит. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и область применения. |  |  |  |
|  | 3. |  | Минеральные вяжущие. Искусственные каменные материалы на основе минеральных вяжущих веществ. |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Бетоны. Железобетон монолитный и сборный. Напряженно-армированный бетон. |  |  | 2 |
|  | 5. |  | Строительные пластмассы. Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров. Оконные и дверные системы на основе ПВХ-полимеров. |  |  | 2 |
|  | 6. |  | Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Современные гидроизоляционные и кровельные материалы. Мембранные покрытия. Антиконденсатные гидро- и ветрозащитные покрытия. |  |  | 2 |
|  | 7. |  | Теплоизоляционные и акустические материалы. Неорганические и органические теплоизоляционные и акустические материалы. |  |  | 3 |
|  | 8. |  | Керамические и стеклянные материалы. Отделочное стекло. Облицовочная керамика. Керамическое покрытие для пола. |  |  | 2 |
|  | 9. |  | Отделочные материалы для стен и потолков. Классификация обоев. Материал для натяжных потолков. Облицовочные листы. Рулонные материалы для полов. |  |  | 3 |
|  | 10. |  | Лакокрасочные материалы. Сухие строительные смеси. Нанотехнологии при производстве сухих смесей. Ресурсопотребление и экология при производстве и применении строительных материалов. Проблема ресурсосбережения и использования вторсырья. Зарубежный опыт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  | Определение марки и вида современных кровельных и гидроизоляционных материалов |  |  |
|  | 2. |  |  | Определение марки и вида органических и неорганических теплоизоляционных материалов |  |  |
|  | 3. |  |  | Определение марки и вида современных отделочных и лакокрасочных материалов |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося при изучении темы «Современные строительные материалы»: Виды изделий из лесоматериалов. Определение марок металлических материалов и изделий. Описание разновидностей сборных железобетонных изделий. Завершение таблицы характеристик лакокрасочных материалов. Завершение таблицы характеристик рулонных полимерных материалов. Ветрозащитные паропроницаемые пленки. Проблемы ресурсосбережения. Зарубежный опыт. |  |  |  | 16 |  |
| Учебная практика |  |  |  |  | 36 |  |
| Плотнично-столярные работы | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Подготовительные работы. Назначение разметки. Виды разметочного инструмента: линеек, рулеток, рейсмусов, угольников, малок, шнуров, скоб, уровней. Демонстрация приемов разметки. Отработка приемов разметки. |  |  |
|  | 2. |  |  | Обработка древесины ручным способом. Подготовка рабочего места. Изучение инструментов для обработки древесины. настройка строгального инструмента к работе. Разметка столярного соединения. демонстрация и отработка приемов обработки древесины. |  |  |
|  | 3. |  |  | Обработка древесины электрифицированным инструментом. Изучение устройства и принципа действия электроинструмента: электрорубанка, электролобзика, электродрели, шлифовальной машины. Правила техники безопасности при работе с электрифицированным инструментом. |  |  |
|  | 4. |  |  | Соединение элементов столярных изделий. Изучение разновидностей соединений. Инструменты и приспособления для выполнения соединений. Разметка проушины, шипов, долбление и выпиливание проушин и шипов, подгонка соединений. |  |  |
|  | 5. |  |  | Ремонт столярных изделий. Основные причины и виды износа столярных изделий. Виды и способы их ремонта. Ремонт оконных и дверных коробок. Замена отдельных брусков створок, форточек. Ремонт подоконных досок. Ремонт дверных полотен. Замена дверных замков, оконных и дверных приборов. Смена наличников. Ремонт отдельных элементов мебели |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  |  |  |  | 72 |  |
| Каменные и штукатурные работы | Содержание |  |  |  | 36 |  |
|  | 1. |  |  | Кладка каменных стен из кирпича по цепной системе перевязки швов. Способы кладки стен по цепной системе перевязки швов. Требования к качеству каменных конструкций, выполняемых по различным системам перевязки швов. Допускаемые отклонения. Контроль качества кладки. Инструмент и приспособления каменщика. Леса и подмости. Общие сведения о растворах, применяемых при кладке. |  |  |
|  | 2. |  |  | Кладка углов, примыканий и пересечений по цепной системе перевязки швов. Устройство горизонтального изоляционного слоя для стен. Организация труда и рабочего места при кладке углов, примыканий и пересечений стен по цепной системе перевязки швов. Кладка каменных конструкций по цепной системе перевязки швов. Контроль качества работ. |  |  |
|  | 3. |  |  | Кладка стен по многорядной системе перевязки швов, столбов — по трехрядной системе перевязки швов. Кладка перегородок, перемычек. Декоративная кладка. Многорядная кладка стен, углов, примыканий и пересечений стен в 1,5; 2; 2,5 кирпича. Организация труда и рабочего места при кладке каменных конструкций по многорядной системе перевязки швов, передовой опыт производства работ. Правила кладки столбов по трехрядной системе перевязки швов. Кладка перегородок, арочных перемычек и сводов. Декоративная и лицевая кладка. Облицовка стен одновременно с кладкой. Каменные работы в зимних условиях. Гидроизоляция каменных конструкций. |  |  |
|  | 4. |  |  | - Подготовка поверхности под оштукатуривание. Требования к поверхностям под штукатурку. Допускаемые отклонения от нормы и способы их проверки. Инструмент и приспособления для подготовки поверхности. Подготовка кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей под оштукатуривание; требования к их подготовке. Обивка изоляционными материалами. Подбивка драночных щитов и драни. |  |  |
|  | 5. |  |  | Нанесение растворов на поверхность с разравниванием и затиркой. Виды штукатурных работ, технические требования к производству каждого вида. Назначение обрызга, грунта и накрывочного слоя. Толщина каждого слоя и порядок нанесения их на поверхность. Провещивание поверхностей. Проверка горизонтальности потолков. Приемы разравнивания и затирки раствора. Ручной и механизированный инструмент штукатура. Особенности работ по оштукатуриванию потолков. Порядок под- мазки плинтусов и наличников Отделка дверных и оконных откосов Проверка качества штукатурных работ. Виды брака при оштукатуривании поверхности. Способы предупреждения и устранения брака. |  |  |
|  | 6. |  |  | Вытягивание карнизов. Тяги, карнизы и падуги; способы их вытягивания. Разделка углов карнизов ручным способом. Виды применяемых шаблонов и их устройство. Организация труда и рабочего места при выполнении работ по вытягиванию карнизов. |  |  |
| Малярные и облицовочные работы | Содержание |  |  |  | 36 |  |
|  | 1. |  |  | - Подготовка поверхностей под окраску. Подготовка оштукатуренной и бетонной поверхностей. Технические требования к оштукатуренным и бетонным поверхностям, предназначенным под окраску. Ручной и механизированный инструмент и приспособления для подготовки поверхностей, правила пользования ими. Электрошлифовальные машины; их устройство, принцип действия и правила пользования ими. Подготовка деревянной поверхности. Вырубка сучков и засмолов. Разрезка трещин. Обрезка концов волокон в стыках. Подготовка поверхности сухой штукатурки. Способы заделки швов заподлицо шпаклевкой с проклейкой полосками марли или бумаги, разделка открытых швов, закрытие швов профилированными раскладками или картоном. Общие сведения о подготовке металлической поверхности. |  |  |
|  | 2. |  |  | Грунтовка поверхности. Приготовление и нанесение на поверхность шпаклевочных составов. Грунтовки, их назначение. Способы нанесения на поверхность. Виды шпаклевочных составов и подмазок; отличие шпаклевки от подмазки (по составу). Требования к шпаклевочным составам и подмазкам Влияние качества шпаклевочных составов на производительность труда и качество малярных работ. |  |  |
|  | 3. |  |  | Приготовление окрасочных составов и окраска ими поверхности Способы окраски стен, потолков, полов, дверей и оконных переплетов. Окраска стальных поверхностей. Инструмент, применяемый при окраске. Механизация работ по окраске поверхностей, применение пистолета-распылителя и валика. Особенности окраски ранее окрашенных поверхностей. Возможные дефекты при окрашивании, способы предупреждения и устранения. Контроль качества работ. |  |  |
|  | 4. |  |  | Подготовка поверхности под облицовку. Облицовочные работы, их применение. Изделия для облицовки из природного камня, декоративных бетонов Керамические облицовочные материалы и изделия. Подготовка каменных, бетонных, оштукатуренных поверхностей под облицовку плитами из искусственных естественных материалов. |  |  |
|  | 5. |  |  | Облицовка поверхности плиточными материалами Облицовка каменных, бетонных и оштукатуренных поверхностей керамическими, стеклянными, синтетическими и другими плитками. Технология и организация производства работ; инструменты, инвентарь и приспособления. Особенности производства работ в зимних условиях Контроль качества. Правила техники безопасности. |  |  |
|  | 6. |  |  | Облицовка поверхности обшивочными листами (сухая штукатурка) Типы оснований под сухую штукатурку и требования к ним. Подготовка поверхностей под облицовку листами сухой штукатурки и установка сборных деталей. Способы производства работ при облицовке поверхностей листами сухой штукатурки и установке сборных деталей. Заделка швов и выравнивание поверхностей. Обработка облицовочных поверхностей. Технические требования к отделке поверхностей сухой штукатуркой. |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 321 |  |

- 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы модуля колледж располагает кабинетами  «Технология и организация строительного производства», «Строительные материалы»; мастерскими каменных работ, штукатурных и облицовочных работ, малярных работ.

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология и организация строительного производства»:

- демонстрационные модели;

- наглядные пособия (комплект кодограмм по темам занятий, планшеты по

технологическим процессам СМР, плакаты);

- комплект бланков необходимой документации.

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

- экран;

- комплект CD-дисков с учебными фильмами;

- DVD проигрыватель DVD Р360К4, Samsung;

- телевизор SHARP 21E1- FRU.

2. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "Строительные материалы":

- наглядные пособия (комплект кодограмм по темам занятий, макеты, плакаты, альбомы с образцами материалов);

- образцы различных строительных материалов;

- комплект демонстрационных приборов для испытаний строительных материалов.

Технические средства обучения:

- комплект CD-дисков с учебными фильмами.

3. Мастерские для каменных, штукатурных, облицовочных, малярных работ, укомплектованные набором ручного и механизированного инструментов; набором измерительных инструментов; приспособлениями, шаблонами.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

- 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные  источники:

- Соколов, Г.К. Технология и организация строительства [Текст] : учебник / Г.К.Соколов. – 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 528 с.

- Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан [Текст] : учеб.пособие/А.Ю.Михайлов. – М. ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 171 с.

- Барабанщиков, Ю.Г.  Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник/Ю.Г.Барабанщиков. – 7-е изд., стер. – М. ; Академия, 2017. – 416 с. – (Профессиональное образование)

- Сокова, С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ  [Электронный ресурс] : учебник/С.Д.Сокова. – М. :ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=943592

Дополнительная литература:

5. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / Н. И. Доркин, С. В. Зубанов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503269

6. Доценко, А. И. Строительные машины [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Доценко, В. Г. Дронов. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 533 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=972145

7. Кирнев, А. Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы: справочник [Электронный ресурс] : (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов-строителей) / А. Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2013. – 667 с. – (Строительство). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908620

8. Лукин, А. А. Технология каменных работ [Текст] : учеб. пособие / А. А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 303 с. – (Профессиональное образование).

Нормативно-технические документы:

- ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия [Электронный ресурс] : дата введ. 1979-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электронный ресурс] : приказ от 28.03.2014 г. № 155н : с изм. на 17.06.2015 г. / Мин-во труда и соц. защиты РФ. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ [Электронный ресурс] : дата введ. 2007-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- СП 48.13330.2011. Организация строительства [Электронный ресурс] : актуализированная ред. СНиП 12.01.2004 : дата введ. 2011-05-20. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции [Электронный ресурс] : актуализированная ред. СНиП 3.03.01-87 : дата введ. 2013-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений [Электронный ресурс] : утв. Приказом Мин-ва строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февр.2016 г. №98/пр :дата введения 2016-03-14

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве [Электронный ресурс] : ч. 1 Общие требования : утв. и введ. в действие 2001-07-23 : взамен СНиП 12-03-99* с изм. № 1 / Госстрой России. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве [Текст] : ч. 2 Строительное производство : дата введ. 2003-01-01 : утв. постановлением Госстроя РФ от 17.10.2002 № 123 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 28 с. – (Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила в Российской Федерации)

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-01-2001. Сб.№ 1. Земляные работы. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2000. – 204 с.

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-07-2001. Сб.№ 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2008. – 252 с. – (Строительные нормы и правила Росс.Федерации)

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-08-2001. Сб.№ 8. Конструкции из кирпича и блоков. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2001. – 65 с. - (Строительные нормы и правила Росс.Федерации)

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-10-2001. Сб. № 10. Деревянные конструкции. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2001. – 210 с.

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-11-2001. Сб. № 11. Полы. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2008. – 59 с.

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-12-2001. Сб. № 12. Кровли. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2001. – 45 с. – (Строительные нормы и правила Росс.Федерации)

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-15-2001. Сб. № 15. Отделочные работы. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2000. – 104 с. – (Строительные нормы и правила Росс.Федерации)

- 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием обучения в рамках профессионального модуля

«Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений» является освоение обучающимися общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла ОПОП: «Архитектурная графика», «Архитектурное материаловедение», «Техническая механика», «Основы геодезии», «Типология зданий», а также МДК01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции.

- 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинар-

ных курсов - дипломированные специалисты, имеющие опыт деятельности в организациях и предприятиях, соответствующих профилю, обязательна стажировка в профильных организациях не реже 1- ого раза в 3 года.

- Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

- 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением | - обоснованность выбора технологии строительного производства; - рациональность выбора машин для выполнения строительных работ; - разработка элементов технологических карт на различные виды производства; - точность и грамотность оформления проектной документации в соответствии с нормативными документами; | Тестирование Текущий контроль в форме защиты практических работ Контроль в ходе имитационного моделирования конкретных профессиональных ситуаций Дифференцированный зачет по МДК Дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам |
| Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика | - точность чтения рабочих чертежей, генеральных планов; - осуществление производства строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, рабочими чертежами; - организация строительных работ в соответствии с правилами и нормами труда и безопасного проведения работ; - нормоконтроль рабочих чертежей; |  |
| Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности | - осуществление контроля поступающих материалов, изделий, конструкций; - определение объемов строительных работ; - осуществление контроля техноло-гической последовательности произ-водства работ в соответствии с нормативно-технической документа-цией; - оформление документации на приемку работ; - изучение нормативной и проектной документации; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии; - сформированность профессиональной мотивации; - положительные отзывы по результатам практики. | Тестирование. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы (защита практических работ) |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - рациональность выбора методов и способов решения профессиональных задач в области строительных работ; - оценка эффективности и качества собственного выбора технологических процессов при строительстве; - соответствие выбранных методов осуществления строительных работ их целям и задачам; - своевременность сдачи заданий и отчетов. |  |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - аргументация выбора способов и методов решения профессиональных задач в области строительных работ. |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий. |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - отношение с сокурсниками, преподавателями, мастерами производственного обучения. |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен- ных), за результат выполнения заданий | - высокий уровень сформированности рефлексивных качеств; - уверенность в себе. |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразовани- нем, осознанно планировать повышение квалификации | - ценностное отношение к профессиональной деятельности; - способность к оценочным суждениям, самоанализу. |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - способность к самоактуализации; - мобильность обучающегося. |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - выбор и применение методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий - готовность к исполнению воинского долга (инженерно-строительные войска) - проявление интереса к воинской службе |  |

*